УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства

Челябинской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_\_

## Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Челябинской области

Паспорт

региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации региональной программы | - | 2021 - 2025 годы |
| Разработчик региональной программы | - | Правительство Челябинской области |
| Участники региональной программы | - | Министерство здравоохранения Челябинской области;  Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области |
| Наименование государственной программы Челябинской области | - | государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г.  № 644-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области» |
| Реквизиты документа, которым утверждена региональная программа | - | распоряжение Правительства Челябинской области от 15.12.2020 г. № 1074-рп «О региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Челябинской области» |
| Цели региональной программы | - | цель 1 - обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек;  цель 2 - обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи;  цель 3 - обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;  цель 4 - обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| Задачи региональной программы | - | задача 1 – организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи;  задача 2 – обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья;  задача 3 – оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья;  задача 4 – устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации;  задача 5 – обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи;  задача 6 – введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах;  задача 7 – создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи;  задача 8 – разработка и утверждение территориальной програмы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы;  задача 9 – реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше;  задача 10 – профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
| Параметры финансового обеспечения реализации региональной программы | - | консолидированный бюджет –  34653865,54 тыс. рублей;  средства федерального бюджета – 13082498,00 тыс. рублей;  средства бюджета Челябинской области – 719740,00 тыс. рублей;  средства государственных внебюджетных фондов – 125,00 тыс. рублей;  объем дополнительной потребности – 20851502,54 тыс. рублей.  В 2021 году – 5232856,88 тыс. рублей:  средства федерального бюджета – 2378636,00 тыс. рублей;  средства бюджета Челябинской области – 130861,80 тыс. рублей;  средства государственных внебюджетных фондов – 25,00 тыс. рублей;  объем дополнительной потребности – 2723334,08 тыс. рублей.  В 2022 году – 5481186,16 тыс. рублей:  средства федерального бюджета – 2378636,00 тыс. рублей;  средства бюджета Челябинской области – 130861,80 тыс. рублей;  средства государственных внебюджетных фондов – 25,00 тыс. рублей;  объем дополнительной потребности – 2971663,36 тыс. рублей.  В 2023 году – 6716005,86 тыс. рублей:  средства федерального бюджета – 2378636,00 тыс. рублей;  средства бюджета Челябинской области – 130861,80 тыс. рублей;  средства государственных внебюджетных фондов – 25,00 тыс. рублей;  объем дополнительной потребности – 4206483,06 тыс. рублей.  В 2024 году – 10137291,18 тыс. рублей:  средства федерального бюджета – 4419364,81 тыс. рублей;  средства бюджета Челябинской области – 243144,81 тыс. рублей;  средства государственных внебюджетных фондов – 25,00 тыс. рублей;  объем дополнительной потребности – 5474756,56 тыс. рублей.  В 2025 году – 7086525,44 тыс. рублей:  средства федерального бюджета – 1527225,19 тыс. рублей;  средства бюджета Челябинской области – 84009,79 тыс. рублей;  средства государственных внебюджетных фондов – 25,00 тыс. рублей;  объем дополнительной потребности – 5475265,46 тыс. рублей |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## к региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Челябинской области

План мероприятий по реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Челябинской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| начало | окончание |
|  | Цель 1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) |  |
|  | Задача 1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) |  |
| 1. | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежеквартальный отчет о ходе исполнения представляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным). Количество построенных объектов, – 76 |
| 2. | Мероприятие 2. Осуществление реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежеквартальный отчет о ходе исполнения представляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) |
| 3. | Мероприятие 3. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежеквартальный отчет о ходе исполнения представляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным). Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, – 301 |
|  | Задача 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) |  |
| 4. | Мероприятие 4. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек - автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежеквартальный отчет о ходе исполнения представляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным). Количество приобретенного автотранспорта, – 322 |
|  | Задача 3. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежеквартальный отчет о ходе исполнения представляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) |
| 5. | Мероприятие 5. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежеквартальный отчет о ходе исполнения представляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным). Количество приобретенного оборудования, – 8001 |
|  | Задача 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) |  |
| 6. | Мероприятие 6. Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежеквартальный отчет о ходе исполнения представляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным). Увеличение заработной платы медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, медицинских работников центральных районных и районных больниц на 22 процента |
| 7. | Мероприятие 7. Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежеквартальный отчет о ходе исполнения предоставляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным). Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, центральные районные и районные больницы укомплектованы медицинскими работниками на 87,4 процента |
| 8. | Мероприятие 8. Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения | 01.11.2020 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежегодный отчет о ходе исполнения предоставляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным). Доля заявок на целевое обучение врачей первичного звена здравоохранения, – 82,2 процента |
| 9. | Мероприятие 9. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов | 01.01.2021 | на постоянной основе | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежегодный отчет о ходе исполнения предоставляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным). Увеличение численности среднего медициснкого персонала в медицинских организаций Челябинской области на 10,5 процента |
| 10. | Мероприятие 10. Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежегодный отчет о ходе исполнения предоставляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным). Увеличение числа врачей и фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тыс. человек, на 39,7 процента |
| 11. | Мероприятие 11. Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежегодный отчет о ходе исполнения предоставляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным). |
| 12. | Мероприятие 12. Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками | с момента вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации  от 9 октябрря 2019 г.№ 1304 | 30.06.2021 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежеквартальный отчет о ходе исполнения предоставляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным). Уменьшение доли оттока кадров из государственной и муниципальной системы здравоохранения до 10 процентов |
| 13. | Мероприятие 13. Разработка механизма наставничества в отношении врачей - молодых специалистов, прошедших целевое обучение | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежеквартальный отчет о ходе исполнения предоставляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным). Повышение числа молодых врачей в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения до 15 процентов |
|  | Цель № 2. Обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) |  |
|  | Задача 5. Обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | на постоянной основе | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) |  |
| 14. | Мероприятие 14. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежегодный отчет о ходе исполнения предоставляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным). Увеличение доступности дорогостоящих диагностических исследований, сокращение сроков их ожидания |
|  | Цель № 3. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) |  |
|  | Задача 6. Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | 01.01.2021 | на постоянной основе | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) |  |
| 15. | Мероприятие 15. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежегодный отчет о ходе исполнения предоставляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным). Увеличение финансового обеспечения медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах |
|  | Задача 7. Создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежегодный отчет о ходе исполнения предоставляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным). Увеличение доли медицинских организаций, внедривших новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи, до 100 процентов |
| 16. | Мероприятие 16. Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежегодный отчет о ходе исполнения предоставляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) |
|  | Задача 8. Разработка и утверждение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы | 01.01.2021 | ежегодно | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежегодный отчет о ходе исполнения предоставляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным). Сбалансированность финансового обеспечения оказания медицинской помощи, учитывающего результаты реализации мероприятий региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения |
| 17. | Мероприятие 17. Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом реализации мероприятий региональной программы | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежегодный отчет о ходе исполнения предоставляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным). Сбалансированность финансового обеспечения оказания медицинской помощи, учитывающего результаты реализации мероприятий региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения |
|  | Цель № 4. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) |  |
|  | Задача 9. Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) |  |
| 18. | Мероприятие 18. Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | 01.01.2021 | 31.12.2025 | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежегодный отчет о ходе исполнения предоставляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) |
|  | Задача 10. Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 01.01.2021 | на постоянной основе | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежегодный отчет о ходе исполнения предоставляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) |
| 19. | Мероприятие 19. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 01.01.2021 | на постоянной основе | Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | ежегодный отчет о ходе исполнения предоставляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## к региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Челябинской области

Сведения о целях и задачах региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Челябинской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель и орган исполнительной власти Челябинской области, ответственный за ее достижение | Задача и орган исполнительной власти, ответственный за ее решение | Целевой показатель | | | | | | |
| наименование и единица измерения | значение в базовом году (2020 год) | значение в 2021 году | значение в 2022 году | значение в 2023 году | значение в 2024 году | значение в 2025 году |
| 1. | Цель № 1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон: 8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | Задача № 1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи  (Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон:  8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | 1. Доля неэффективно используемых площадей, зданий медицинских организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, процентов | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 0,6 | 0 |
| 2. Доля охвата населения Челябинской области первичной медико-санитарной помощью, процентов | 37,3 | 39,2 | 41,2 | 51,1 | 57,1 | 69,9 |
| Задача № 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон:  8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | 3. Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 человека в год | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,7 |
| 4. Число посещений медицинскими работниками пациентов на дому, тысяч | 1151,9 | 1151,9 | 1154,2 | 1160 | 1203 | 1245 |
| 5. Повышение комфортности получения медицинских услуг, процентов | 45,5 | 45,5 | 48,2 | 53,4 | 56,7 | 57 |
| Задача № 3. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон:  8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | 6. Снижение количества оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации свыше 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц | 875 | 602 | 328 | 283 | 171 | 0 |
| Задача № 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача (Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон:  8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru), | 7. Укомплекто-ванность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, физическими лицами (при коэффициенте совместительства 1,2), процентов | 74,2 | 74,6 | 75,2 | 75,8 | 76,7 | 77,8 |
| 8. Укомплекто-ванность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, физическими лицами (при коэффициенте совместительства 1,2), процентов | 81,9 | 82,9 | 83,9 | 84,9 | 86,0 | 87,1 |
| 9. Число врачей государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, человек | 6126 | 6161 | 6203 | 6259 | 6329 | 6422 |
| 10. Число работников среднего медицинского персонала государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, человек | 12634 | 12781 | 12935 | 13096 | 13264 | 13425 |
| 11. Cflv - число врачей (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, человек | 6126 | 6161 | 6203 | 6259 | 6329 | 6422 |
| 12. Cfls - число работников среднего медицинского персонала (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, человек | 12634 | 12781 | 12935 | 13096 | 13264 | 13425 |
| 13. Cflvgo - число врачей (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек | 10723 | 10773 | 10833 | 10913 | 11013 | 11146 |
| 14. Cflvgo - число медицинских работников со средним профессиональным образованием (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях | 25933 | 26143 | 26363 | 26593 | 26833 | 27063 |
| 15. Число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, человек | 613 | 635 | 651 | 657 | 665 | 674 |
| 16. Число среднего медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных сельской местности, человек | 2148 | 2173 | 2238 | 2292 | 2321 | 2390 |
| 17. Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям специалитета «Педиатрия» и «Лечебное дело», процентов | 20 | 20 | 20 | 55 | 85 | 100 |
| 18. Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям ординатуры, процентов | 63,9 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 19. Доля выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, трудоустроенных в государственные медицинские организации, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, процентов | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 20. Доля медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, обеспеченных жилыми помещениями, в числе нуждающихся в обеспечении жилой площадью и улучшении жилищных условий, процентов | 17,4 | 30 | 35 | 45 | 50 | 50 |
| 2. | Цель № 2. Обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи (Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон:  8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | Задача № 5. Обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи (Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон:  8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | 21. Увеличение доступности дорогостоящих диагностических исследований, процентов | 17,4 | 30 | 35 | 45 | 50 | 50 |
| 22. Сокращение сроков ожидания дорогостоящих диагностических исследований, дней | 14 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 |
| 3. | Цель № 3. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий (Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон:  8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | Задача № 6. Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах (Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон:  8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | 23. Увеличение финансового обеспечения медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах, процентов | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача № 7. Создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи (Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон:  8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | 24. Доля медицинских организаций, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи, процентов | 72,3 | 81 | 87,6 | 100 | 100 | 100 |
| Задача № 8. Разработка и утверждение территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы (Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон:  8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | 25. Доля дефицита финансового обеспечения оказания медицинской помощи, учитывающего результаты реализации мероприятий региональной программы, процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Цель № 4. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи (Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон:  8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | Задача № 9. Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше (Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон:  8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | 26. Доля частных медицинских организаций в оказании медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, процентов | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| Задача № 10. Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях (Министерство здравоохранения Челябинской области (телефон:  8 (351) 240-22-22 (добавочный номер 101), email: info@minzdrav74.ru) | 27. Доля пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах, обеспеченных лекарственными препаратами и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, процентов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## к региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Челябинской области

Ресурсное обеспечение региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Челябинской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и номер мероприятия в соответствии с приложением № 2 к региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Челябинской области и источники его финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | Объемы финансового обеспечения по годам реализации региональной программы (тыс. рублей) | | | | | |
| глава | раздел/  подраз-дел | целе-вая статья | вид расхо-дов | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2021-2025 годы (итого) |
|  | Консолидированный бюджет: | Х | Х | Х | Х | 5232856,88 | 5481186,16 | 6716005,86 | 10137291,18 | 7086525,44 | 34653865,54 |
| межбюджетный трансерт федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | 2378636,00 | 2378636,00 | 2378636,00 | 4419364,81 | 1527225,19 | 13082498,00 |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х | 130861,80 | 130861,80 | 130861,80 | 243144,81 | 84009,79 | 719740,00 |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 125,00 |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х | 2723334,08 | 2971663,36 | 4206483,06 | 5474756,56 | 5475265,46 | 20851502,54 |
| 1. | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| всего | Х | Х | Х | Х | 97464,36 | 459934,21 | 1315586,89 | 2045778,95 | 722441,31 | 4641205,72 |
| из них | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х | 5068,15 | 23916,58 | 68410,52 | 106380,51 | 37566,95 | 241342,70 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | 92396,21 | 436017,63 | 1247176,37 | 1939398,44 | 684874,36 | 4399863,02 |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2. Осуществление реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| всего | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| всего | Х | Х | Х | Х | 1315911,45 | 1578260,85 | 1075762,05 | 2574173,62 | 888793,67 | 7432901,64 |
| из них | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х | 68427,40 | 82069,56 | 55939,63 | 133857,03 | 46442,84 | 386736,46 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | 1247484,05 | 1496191,29 | 1019822,42 | 2440316,59 | 842350,83 | 7046165,18 |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 4. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| всего | Х | Х | Х | Х | 66920,00 | 82560,00 | 42820,00 | 35960,00 | 0,00 | 228260,00 |
| из них | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х | 3479,84 | 4293,12 | 2226,64 | 1869,92 | 0,00 | 11869,52 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | 63440,16 | 78266,88 | 40593,36 | 34090,08 | 0,00 | 216390,48 |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 5. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| всего | Х | Х | Х | Х | 1029201,99 | 388742,74 | 75328,86 | 6597,05 | 0,00 | 1499870,64 |
| из них | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х | 53886,42 | 20582,54 | 4285,02 | 1037,36 | 0,00 | 79791,33 |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | 975315,57 | 368160,20 | 71043,84 | 5559,69 | 0,00 | 1420079,31 |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие 6. Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| всего | Х | Х | Х | Х | 2627745,00 | 2809855,00 | 4031195,00 | 5299105,00 | 5299105,00 | 20067005,00 |
| из них | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 75,00 |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х | 2627730,00 | 2809840,00 | 4031180,00 | 5299090,00 | 5299090,00 | 20066930,00 |
| 7. | Мероприятие 7. Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| всего | Х | Х | Х | Х | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 50,00 |
| из них | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 50,00 |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие 8. Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| всего | Х | Х | Х | Х | 20,16 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 126,16 |
| из них | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х | 20,16 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 126,16 |
| 9. | Мероприятие 9. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| всего | Х | Х | Х | Х | 268,41 | 268,41 | 268,41 | 268,41 | 268,41 | 1342,04 |
| из них | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х | 268,41 | 268,41 | 268,41 | 268,41 | 268,41 | 1342,04 |
| 10. | Мероприятие 10. Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| всего | Х | Х | Х | Х | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 62,50 |
| из них | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 62,50 |
| 11. | Мероприятие 11. Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| всего | Х | Х | Х | Х | 196,86 | 196,86 | 196,86 | 196,86 | 196,86 | 984,29 |
| из них | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х | 196,86 | 196,86 | 196,86 | 196,86 | 196,86 | 984,29 |
| 12. | Мероприятие 12. Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| всего | Х | Х | Х | Х | 463,70 | 649,10 | 908,80 | 1272,30 | 1781,20 | 5075,10 |
| из них | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х | 463,70 | 649,10 | 908,80 | 1272,30 | 1781,20 | 5075,10 |
| 13. | Мероприятие 13. Разработка механизма наставничества в отношении врачей - молодых специалистов, прошедших целевое обучение | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| всего | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятие 14. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| всего | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Мероприятие 15. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| всего | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Мероприятие 16. Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| всего | Х | Х | Х | Х | 2380,00 | 2380,00 | 2380,00 | 2380,00 | 2380,00 | 11900,00 |
| из них | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х | 2380,00 | 2380,00 | 2380,00 | 2380,00 | 2380,00 | 11900,00 |
| 17. | Мероприятие 17. Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом реализации мероприятий региональной программы | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| всего | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Мероприятие 18. Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| всего | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Мероприятие 19. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| всего | Х | Х | Х | Х | 92262,46 | 158290,00 | 171510,00 | 171510,00 | 171510,00 | 765082,46 |
| из них | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | Х | Х | Х | Х | 92262,46 | 158290,00 | 171510,00 | 171510,00 | 171510,00 | 765082,46 |